# Project: Stop The Darkness (Python Edition)

| Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm chính | File / Thư mục chịu trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| TV1 (Te) | Leader / Core Engine & OOP Architect | • Quản lý ma trận grid, vòng lặp đếm giây (Game Loop), kho tài nguyên. • Viết thuật toán loang bóng tối và thanh tẩy ánh sáng (BFS). • Thiết kế cây phả hệ OOP: Class cha Building, các class con (Woodcutter, Quarry, TowerOfLight,...). • Kiểm tra luật kề cận (Adjacency: xưởng gỗ cạnh rừng thì buff sản lượng). | core/game_state.pycore/rules.pyentities/ (toàn bộ)main.py (chủ trì tích hợp) |
| TV2 | Graphics & Tilemap Renderer | • Tìm kiếm/cắt bộ Sprite Pixel Art kích thước 28x28 (đất, rừng, núi, nước, công trình, bóng tối). • Viết module vẽ bản đồ nhận ma trận grid và dán ảnh tương ứng thay cho các khối màu vuông thô. | assets/images/ui/renderer.py |
| TV3 | UI/UX & Interactive Controls | • Viết class nút bấm Button (xử lý hover đổi màu, click). • Dựng thanh Sidebar bên phải: Khung hiển thị tài nguyên, danh sách nút chọn công trình cần xây, nút Pause/1x/2x/3x tốc độ. | ui/button.pyui/sidebar.py |
| TV4 | Persistence & Database (Save/Load) | • Xây dựng module lưu/tải trạng thái game: Đọc và ghi toàn bộ dữ liệu ván chơi (tài nguyên, ma trận, công trình, level) ra file JSON hoặc cơ sở dữ liệu SQLite. • Cung cấp 2 hàm chuẩn: save_game(data, path) và load_game(path). | services/storage.pysaves/ (thư mục chứa file lưu) |
| TV5 | Audio & Effects Engine | • Thu thập nhạc nền (Retro 8-bit BGM) và hiệu ứng âm thanh (SFX: click nút, xây nhà, bóng tối lan, chuông kích hoạt tháp ánh sáng). • Viết module điều khiển phát nhạc/âm thanh độc lập. • Làm màn hình Start Menu / Game Over đơn giản. | assets/sounds/services/audio.pyui/menu.py |
| TV6 | Procedural Map Generator | • Viết thuật toán sinh địa hình ngẫu nhiên nhưng có cụm tự nhiên (hồ nước, dải rừng cây, rặng núi) thay vì random rời rạc từng ô (sử dụng Cellular Automata hoặc Perlin Noise đơn giản). | core/map_generator.py |

| Tiến độ | Thành viên | File / Thư mục đảm nhận | Đầu việc cụ thể (Code độc lập) | Yêu cầu bàn giao & Chuẩn Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TV1: Hoàng Te (Leader) | main.py core/constants.py core/game_state.py entities/ | • Cấu hình lại constants.py (Lưới 12x12, Tile 40x40 px, cửa sổ 740×480). • Viết tầng OOP: Class cha Building, các class con Woodcutter, Quarry, TowerOfLight. • Viết class Tile, GameState: Quản lý tài nguyên, hàng đợi BFS loang bóng tối theo ma trận 12x12. • Ghép nối toàn bộ module của các bạn gửi về vào main.py. | Vòng lặp chính chạy mượt trên lưới 12x12: đếm tài nguyên, loang bóng tối, click đặt công trình thử nghiệm. |
|  | TV2 (Đồ họa & Render) | assets/images/ ui/renderer.py | • Chuẩn bị bộ Sprite Pixel Art kích thước 40x40 pixel (đất cỏ, rừng, đá, nước, tháp, xưởng gỗ, bóng tối). • Viết class MapRenderer nạp các ảnh .png vào bộ nhớ. • Viết hàm draw(screen, grid) duyệt ma trận 12x12 dán ảnh tương ứng thay khối màu thô. | • File bàn giao: test_renderer.py vẽ thử được lưới 12x12 bằng ảnh thật.• Comment: Chú thích rõ biến lưu ảnh nào, vị trí tọa độ vẽ công thức tính ra sao. |
|  | TV3: Ngọc Thái (Giao diện & Nút bấm) | ui/button.py ui/sidebar.py | • Viết class Button (xử lý vẽ nút, hover đổi màu, hàm is_clicked(mouse_pos)). • Dựng Sidebar chiều rộng 260px: hiện 4 loại tài nguyên, danh sách nút bấm chọn xây nhà, cụm nút điều chỉnh tốc độ (Pause / 1x / 2x). | • File bàn giao: test_ui.py click chuột vào nút in ra console ID nút.• Comment: Chú thích rõ cách truyền tọa độ (x,y,w,h) và cách lấy sự kiện click. |
|  | TV4 (Lưu/Tải dữ liệu) Quân | services/storage.py saves/ | • Viết hàm save_game(data_dict, filename="saves/save.json"). • Viết hàm load_game(filename) đọc file JSON trả về dict. • Tự tạo dữ liệu mock (lưới 12x12 và tài nguyên) để test tính toàn vẹn (assert). | • File bàn giao: File storage.py tự tạo thư mục saves/ và đọc/ghi chính xác 100%.• Comment: Ghi chú rõ cấu trúc dictionary mẫu cần truyền vào hàm save_game. |
|  | TV5 (Âm thanh & Menu) | assets/sounds/ services/audio.py ui/menu.py | • Tìm 1 bài BGM 8-bit lặp và các SFX ngắn: click nút, xây nhà, bóng tối lan. • Viết class AudioManager (play_bgm, play_sfx, set_volume). • Dựng khung màn hình Start Menu (New Game, Load Game, Quit) vừa vặn khung hình 740×480. | • File bàn giao: test_audio.py mở lên nghe nhạc, ấn phím phát tiếng kêu; Menu bấm phím chuyển cảnh được.• Comment: Ghi chú danh sách các từ khóa SFX ("click", "build"...). |
|  | TV6 (Sinh bản đồ ngẫu nhiên) | core/map_generator.py | • Viết thuật toán sinh ma trận 12x12 tạo cụm hồ nước và rừng cây tự nhiên (50% cỏ, 25% rừng, 15% nước, 10% đá). • Cung cấp hàm generate_map(rows=12, cols=12) -> list[list[str]]. | • File bàn giao: File chạy độc lập in ma trận ký tự 12x12 ra console thấy rõ các cụm liền dải.• Comment: Giải thích cách thuật toán gom cụm ô để sau này làm báo cáo. |